"คลองรังสิตประยูรศักดิ์" ไม่ใช่เพียงคลองระบายน้ำ แต่เป็น มรดกทางประวัติศาสตร์ของโครงการพัฒนาพื้นที่รังสิตในสมัยรัชกาลที่ 5 และเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่คลอง 9–14 ที่สามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว วิถีชุมชน เศรษฐกิจ และพื้นที่นันทนาการได้

โครงการฟื้นฟูคลองรังสิตประยูรศักดิ์สู่แหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการเมืองสนั่นรักษ์

(Rangsit Canal Revitalization Project)

ภายใต้แนวคิด

"คลองสวย วิถีชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่"

1. หลักการและเหตุผล

คลองรังสิตประยูรศักดิ์เป็นคลองสายประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่รังสิตมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านการเกษตร การคมนาคม การระบายน้ำ และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ตั้งอยู่บนแนวคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตั้งแต่คลอง 9 ถึงคลอง 14 ซึ่งยังคงมีเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนริมคลอง พื้นที่เกษตรกรรม ตลาดชุมชน วัด มัสยิด และทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคลองบางช่วงมีปัญหาวัชพืช ขยะ ภูมิทัศน์เสื่อมโทรม และยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จึงจัดทำโครงการฟื้นฟูคลองรังสิตประยูรศักดิ์สู่แหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์คลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบ

2. เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นแหล่งนันทนาการและพื้นที่สาธารณะของประชาชน3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่

5. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์วิถีคลองรังสิต

6. เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของจังหวัดปทุมธานี

- เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- พัฒนาพื้นที่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร

- จัดสร้างพื้นที่นันทนาการริมคลองไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

- พัฒนาจุดท่องเที่ยวและจุดเช็คอินไม่น้อยกว่า 10 จุด

- ส่งเสริมตลาดชุมชนและสินค้าท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม

- มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี

เชิงคุณภาพ

- คลองมีความสะอาดและสวยงามมากขึ้น

- ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้มากขึ้น

- ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

- กิจกรรมดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ฟื้นฟูภูมิทัศน์คลองรังสิตประยูรศักดิ์

- ขุดลอกคลอง

- กำจัดวัชพืช

- เก็บขยะในคลอง

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง

- ปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสวนสาธารณะและทางเดินริมคลอง

- ก่อสร้างทางเดินริมคลอง

- ลานออกกำลังกาย

- ลานกิจกรรมชุมชน

- จุดพักผ่อนริมคลอง

- ติดตั้งไฟส่องสว่าง

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาจุดเช็คอิน "คลองสวยเมืองสนั่นรักษ์"

- สะพานชมวิว

- ป้ายแลนด์มาร์ค

- มุมถ่ายภาพ

- ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมตลาดวิถีคลองและเศรษฐกิจชุมชน

- ตลาดชุมชนริมคลอง

- ตลาดนัดสีเขียว

- ถนนคนเดิน

- จำหน่ายสินค้า OTOP

- อาหารพื้นถิ่น

กิจกรรมที่ 5 เส้นทางท่องเที่ยววิถีคลอง

พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง

- วัดในพื้นที่

- มัสยิด

- ศูนย์เรียนรู้เกษตร

- สวนเกษตร

- ตลาดชุมชน

กิจกรรมที่ 6 เทศกาล "วิถีคลองสนั่นรักษ์"

- งานลอยกระทง

- แข่งเรือพื้นบ้าน

- วิ่งริมคลอง

- ปั่นจักรยานชมคลอง

- มหกรรมอาหารริมคลอง

- ระยะเวลาดำเนินการ

พ.ศ.2571 – 2575

- หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง

ร่วมกับ

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- กองการศึกษา

- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

- ชุมชนในพื้นที่

- ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

1. พื้นที่ริมคลองได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร

2. มีสวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการริมคลองไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

3. มีจุดเช็คอินและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ไม่น้อยกว่า 10 จุด

4. นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี

5. รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

6. กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม

7.ความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - คลองรังสิตประยูรศักดิ์ได้รับการฟื้นฟูให้มีความสะอาดและสวยงาม

  - ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

3. เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

4. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้า

5. อัตลักษณ์วิถีคลองได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน

6. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้รับการยกระดับเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี

คำขวัญโครงการ

"ฟื้นชีวิตคลอง สร้างเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มพื้นที่สุขภาพ สู่เมืองน่าอยู่แห่งคลองรังสิต"

### แนวคิดต่อยอดที่เหมาะกับสนั่นรักษ์มากที่สุด

แทนที่จะพัฒนาเป็น "แหล่งท่องเที่ยว" อย่างเดียว ควรวางตำแหน่งเป็น

Rangsit Canal Park & Lifestyle Corridor หรือ

"สวนสาธารณะและเส้นทางสุขภาพริมคลองรังสิต"

ประกอบด้วย

- ทางเดิน–วิ่ง–ปั่นจักรยานริมคลอง

- จุดออกกำลังกายผู้สูงอายุ

- ตลาดสีเขียววันเสาร์–อาทิตย์

- ลานกิจกรรมชุมชน

- จุดชมวิวและถ่ายภาพ

- ศูนย์เรียนรู้วิถีคลอง

เพราะจะตอบโจทย์ทั้ง
✅ คุณภาพชีวิต
✅ สิ่งแวดล้อม
✅ การท่องเที่ยว
✅ เศรษฐกิจชุมชน
✅ การสร้างภาพลักษณ์เมือง